GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

HADES INTEROP

Plataforma de Interoperabilidad Gubernamental

Protocolo Universal JSON — Sin dependencia de nube extranjera

| Versión | 1.0 — Mayo 2026 |
| --- | --- |
| Clasificación | Confidencial — Uso Gubernamental |
| Desarrollador | Javier — Desarrollador Independiente, Ocotlán, Jalisco |
| Contacto | Disponible bajo solicitud formal |

# 1. Resumen Ejecutivo

El Gobierno del Estado de Jalisco opera más de 20 dependencias con sistemas de información heterogéneos que no se comunican entre sí. Esta fragmentación genera duplicidad de datos, retrasos operativos y costos elevados de mantenimiento.

HADES INTEROP es una plataforma de interoperabilidad gubernamental basada en Protocolo Universal JSON (PUJ), desarrollada íntegramente en Jalisco. Permite que cualquier sistema existente intercambie datos en tiempo real sin necesidad de reemplazar la infraestructura actual, sin dependencia de servicios en nube extranjeros y sin licencias de software perpetuas.

| Inversión Inicial | ROI Estimado | Tiempo de Impl. |
| --- | --- | --- |
| $2,500,000 MXN | 18–24 meses | 4–6 meses |

# 2. Problema Identificado

## 2.1 Fragmentación de Sistemas

Las dependencias del Gobierno de Jalisco utilizan sistemas desarrollados en diferentes épocas, lenguajes y formatos. La Secretaría de Seguridad, el Registro Civil, la Secretaría de Hacienda y el IMSS Jalisco no comparten datos de forma automática.

- Duplicidad de capturas de datos: el mismo ciudadano se registra en 4+ sistemas

- Tiempos de respuesta de hasta 72 horas para consultas interinstitucionales

- Riesgo de inconsistencia entre bases de datos

- Costo operativo estimado en pérdida de productividad: $45M MXN anuales

## 2.2 Soluciones Actuales y Sus Limitaciones

Las soluciones existentes (middleware propietario, servicios web SOAP, APIs REST ad hoc) requieren contratos con proveedores extranjeros, actualizaciones constantes y no garantizan soberanía de datos.

# 3. Solución: HADES INTEROP

## 3.1 Arquitectura del Protocolo Universal JSON

HADES INTEROP implementa un hub central de comunicación basado en JSON — el formato de datos más utilizado en el mundo. Cualquier sistema que pueda enviar o recibir JSON (el 99.9% de los sistemas modernos) puede integrarse sin modificaciones.

Flujo de operación:

| ① | Dependencia A envía JSON con la solicitud | ② | HADES INTEROP enruta y ejecuta la consulta | ③ | Respuesta unificada regresa en JSON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.2 Ejemplo de Caso Real

Seguridad Pública requiere verificar identidad de un ciudadano:

| SOLICITUD (una sola instrucción) | RESPUESTA UNIFICADA (< 2 segundos) |
| --- | --- |
| { "action": "consulta_ciudadano", "curp": "XXXX...", "fuentes": ["registro_civil", "repuve", "hacienda"] } | { "status": "VERIFICADO", "identidad": {...}, "vehiculos": [...], "adeudos": "ninguno", "tiempo_ms": 847 } |

## 3.3 Componentes Técnicos

- Motor de enrutamiento JSON con despacho determinístico

- Módulo de autenticación por firma digital SHA-512

- Verificación de integridad BLAKE3 en cada transacción

- LLM local integrado (sin internet) para consultas en lenguaje natural

- Terminal web de administración en tiempo real

- Operación en hardware Android/Linux de bajo costo

# 4. Ventajas Competitivas

| Característica | HADES INTEROP | Soluciones Actuales |
| --- | --- | --- |
| Soberanía de datos | ✓ 100% local | ✗ Nube extranjera |
| Licencias perpetuas | ✓ Sin licencias | ✗ Renovación anual |
| Tiempo de integración | ✓ Horas | ✗ Meses |
| Desarrollado en Jalisco | ✓ Sí | ✗ Extranjero |
| IA local integrada | ✓ Sin internet | ✗ No disponible |

# 5. Plan de Implementación

| Fase | Duración | Actividades | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Piloto | Mes 1–2 | Integración con 2 dependencias piloto, pruebas de carga | Demo funcional |
| 2 — Expansión | Mes 3–4 | Integración con 8 dependencias, capacitación de operadores | Sistema en producción |
| 3 — Cobertura total | Mes 5–6 | Integración completa del ecosistema estatal | Plataforma completa |

# 6. Presupuesto

| Concepto | Costo Único | Anual |
| --- | --- | --- |
| Implementación y configuración inicial | $1,200,000 | — |
| Desarrollo de módulos de integración por dependencia | $800,000 | — |
| Capacitación de personal técnico | $300,000 | — |
| Soporte y mantenimiento | — | $360,000 |
| TOTAL | $2,300,000 | $360,000 |

Comparativa: soluciones equivalentes de proveedores internacionales (MuleSoft, IBM Integration Bus) tienen costo de $8,000,000–$15,000,000 MXN en implementación inicial, más licencias anuales de $2,000,000+ MXN.

# 7. Contacto y Próximos Pasos

Para solicitar una demostración técnica en vivo o iniciar el proceso de evaluación:

- Demostración disponible en 48 horas tras solicitud formal

- Prueba piloto propuesta: integración Registro Civil ↔ Secretaría de Seguridad

- Contacto directo con el desarrollador en Ocotlán, Jalisco

Dirección de interés gubernamental:

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco (SICyT)

Av. Prolongación Alcalde 1351, Guadalajara, Jalisco

sicyt.jalisco.gob.mx

HADES INTEROP — Tecnología Jaliscience para Jalisco